# 测试计划书

## 简易仓库管理系统 – 测试部分（面向测试人员/开发人员）

---

## 1. 测试目标

- 验证系统核心功能（商品管理、入库、出库、库存查询、流水记录、报表）的正确性。

- 确保库存变更逻辑（事务、并发、数据一致性）符合预期。

- 暴露边界条件与异常处理的缺陷（如库存不足、重复提交、参数非法）。

- 保证系统在常用浏览器（Chrome、Edge）上的稳定运行。

- 提供可追溯的测试用例和缺陷报告，作为项目质量评估依据。

---

## 2. 测试范围

### 2.1 包含的测试类型

| 类型 | 说明 |

|------|------|

| 单元测试 | 对后端核心函数（库存变更、工具函数）进行白盒测试 |

| 集成测试 | 验证API与数据库、前端与API之间的交互 |

| 功能测试 | 黑盒测试，按业务流程验证各模块功能 |

| 异常测试 | 输入非法数据、模拟库存不足、网络超时等场景 |

| 兼容性测试 | 在不同浏览器/分辨率下的界面表现 |

| 性能测试（轻量） | 模拟并发入库/出库，检查是否超卖或死锁 |

### 2.2 不包含的测试

- 压力测试（万级并发）

- 安全渗透测试

- 移动端原生App测试

- 数据库高可用测试

---

## 3. 测试环境

| 组件 | 版本/配置 |

|------|----------|

| 操作系统 | Windows 10/11 或 macOS 12+ |

| 后端服务 | Flask 开发服务器（`debug=False`） |

| 数据库 | MySQL 8.0，本地或 Docker |

| 浏览器 | Chrome 最新版、Edge 最新版 |

| 网络 | 本地回环（localhost） |

| 测试工具 | Postman（API测试）、浏览器DevTools、PyTest（单元测试） |

---

## 4. 测试工具

| 用途 | 工具 | 说明 |

|------|------|------|

| API测试 | Postman / Insomnia | 手动或编写测试集合（可导出JSON） |

| 单元测试 | PyTest + unittest | 测试后端业务逻辑函数 |

| 前端调试 | Chrome DevTools | 检查网络请求、Console日志 |

| 缺陷管理 | Excel / 腾讯文档 / GitHub Issues | 记录缺陷及状态 |

| 版本控制 | Git | 标记测试版本 |

---

## 5. 测试用例设计（核心功能）

| 模块 | 缩写 | 示例 ID |
| --- | --- | --- |
| 商品 | P（Product） | TC-P-01 |
| 入库 | I（Inbound） | TC-I-03 |
| 出库 | O（Outbound） | TC-O-02 |
| 库存 | S（Stock） | TC-S-01 |
| 流水 | R（Record） | TC-R-04 |
| 报表 | RPT（Report） | TC-RPT-01 |
| 认证 | A（Auth） | TC-A-03 |
| 前端 | FE（Frontend） | TC-FE-12 |

### 5.1 商品管理模块

| ID | 测试项 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|----------|

| TC-P-01 | 新增商品 | 已登录 | 填写编码、名称、类别、单位、安全库存，点击保存 | 商品列表出现新记录，后端数据库新增一条 |

| TC-P-02 | 编码重复 | 已存在编码“P001” | 新增商品编码“P001” | 提示“编码已存在”，拒绝保存 |

| TC-P-03 | 必填项校验 | - | 名称为空时提交 | 前端提示“名称不能为空” |

| TC-P-04 | 编辑商品 | 存在商品 | 修改名称，保存 | 列表中名称更新，数据库同步 |

| TC-P-05 | 删除商品 | 商品未被任何未完成订单引用 | 点击删除，确认 | 商品从列表中消失，数据库记录删除（或软删除） |

### 5.2 入库模块

| ID | 测试项 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|----------|

| TC-I-01 | 正常入库 | 商品A当前库存10 | 入库单选择商品A，数量5，提交 | 库存变为15；流水表增加一条入库记录（before=10, after=15）；入库单状态为已完成 |

| TC-I-02 | 入库数量为0 | - | 入库数量填0 | 前端或后端提示“数量必须大于0” |

| TC-I-03 | 入库数量为负数 | - | 入库数量填-3 | 拒绝提交 |

| TC-I-04 | 入库单包含多个商品 | 商品A库存10，B库存20 | 一次添加A(3)、B(4) | A库存13，B库存24；流水表两条记录 |

| TC-I-05 | 事务回滚 | 模拟某商品更新库存时数据库异常（如死锁） | 提交多商品入库单 | 所有商品库存不变，流水表无记录，返回错误 |

### 5.3 出库模块

| ID | 测试项 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|----------|

| TC-O-01 | 正常出库 | 商品A库存10 | 出库单选择A，数量3 | 库存变为7；流水表增加一条出库记录（before=10, after=7） |

| TC-O-02 | 出库数量超过库存 | 商品A库存5 | 出库数量10 | 后端返回错误“库存不足”，库存不变，无流水 |

| TC-O-03 | 出库数量等于库存 | 商品A库存8 | 出库8 | 库存变为0，流水记录正确 |

| TC-O-04 | 出库时并发扣减 | 启动两个线程同时出库同一商品，各出5，库存初始8 | 模拟并发请求 | 后执行的请求应失败（库存不足），最终库存不为负数；检查流水记录只有成功的那笔 |

| TC-O-05 | 出库单取消（如支持） | 已创建但未确认的出库单 | 调用取消接口 | 库存不变，订单状态变为取消 |

### 5.4 库存查询模块

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|

| TC-S-01 | 查看所有库存 | 访问库存页面 | 表格显示所有商品及其当前库存、安全库存 |

| TC-S-02 | 搜索商品 | 输入商品名称关键字 | 表格只显示匹配的商品 |

| TC-S-03 | 低库存高亮 | 某商品库存 < 安全库存 | 该行背景色或文字变红/橙色 |

### 5.5 库存流水模块

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|

| TC-R-01 | 分页查看流水 | 插入30条流水，访问第2页 | 显示第11~20条 |

| TC-R-02 | 按商品筛选 | 选择商品A | 只显示商品A的流水记录 |

| TC-R-03 | 按类型筛选 | 选择“入库” | 只显示入库类型的流水 |

| TC-R-04 | 流水不可修改 | 尝试通过API修改流水记录 | API应返回405或403，数据库记录不变 |

### 5.6 报表模块

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|

| TC-RPT-01 | 近7天出入库趋势 | 调用`/api/report/daily_trend` | 返回7天的入库总量和出库总量（JSON） |

| TC-RPT-02 | 跨年数据 | 流水包含去年和前天的数据 | 只统计近7天 |

### 5.7 用户认证

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |

|----|--------|----------|----------|

| TC-A-01 | 正确登录 | 输入正确用户名/密码 | 返回token，前端跳转首页 |

| TC-A-02 | 错误密码 | 输入正确用户名，错误密码 | 返回401，提示用户名或密码错误 |

| TC-A-03 | 未登录访问API | 不携带token调用`/api/products` | 返回401 |

| TC-A-04 | token过期 | 使用过期token | 返回401，前端清除token跳转登录 |

---

### 5.8 前端模块（UI / 页面交互）

以下用例测试前端页面的渲染、路由跳转、表单交互、弹窗、提示等纯 UI 行为。所有 API 调用使用 Mock 数据，不依赖后端。

**A. 路由与认证**

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FE-01 | 未登录访问拦截 | 直接访问 #dashboard | 自动跳转到 #login 登录页 |
| TC-FE-02 | 已登录跳转 | 已登录状态下访问 #login | 自动跳转 #dashboard |
| TC-FE-03 | 登录成功 | 输入 admin/123456，点击登录 | 跳转 #dashboard，localStorage 存 token 和 user |
| TC-FE-04 | 登录失败提示 | 输入错误密码 | Toast 提示"用户名或密码错误" |
| TC-FE-05 | Token 过期处理 | Mock API 返回 401 | 清除 token，跳转 #login |
| TC-FE-06 | 退出登录 | 点击顶部退出按钮 | 清除 localStorage，跳转 #login |
| TC-FE-07 | 页面标题更新 | 从 #products 切到 #stock | 顶部栏标题变为"库存查询" |
| TC-FE-08 | 导航菜单高亮 | 点击"入库管理"菜单 | 侧边栏"入库管理"高亮显示 |

**B. 表单、弹窗与交互**

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FE-09 | 新增商品弹窗 | 点击"新增商品"按钮 | 弹出模态框，包含编码/名称/分类/单位/安全库存 |
| TC-FE-10 | 编辑时编码只读 | 点击编辑图标进入弹窗 | 编码字段灰色只读，名称等可修改 |
| TC-FE-11 | 删除确认弹窗 | 点击删除图标 | 弹出确认框，点"取消"后不删除 |
| TC-FE-12 | 入库动态添加行 | 入库页点击"添加商品"3 次 | 明细表出现 3 行商品选择行 |
| TC-FE-13 | 入库动态删除行 | 删除明细表第 2 行 | 该行消失，其余行正常显示 |
| TC-FE-14 | 出库库存不足拦截 | 商品库存 5，出库填 10 点提交 | Toast 警告"库存不足"，阻止提交 |
| TC-FE-15 | 空表单校验 | 新增商品时名称为空直接保存 | Toast 提示"请填写：名称" |
| TC-FE-16 | 按钮防重复提交 | 登录时快速双击登录按钮 | 按钮变灰 disabled + 旋转图标 |

**C. 列表展示、筛选与状态**

| ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FE-17 | 低库存高亮 | 某商品库存 < 安全库存 | 该行背景变为红色 |
| TC-FE-18 | 搜索筛选 | 库存页搜索"螺丝" | 表格仅显示名称含"螺丝"的商品 |
| TC-FE-19 | 低库存筛选 | 勾选"仅显示低库存" | 仅显示 is_low_stock = true 的商品 |
| TC-FE-20 | 分页切换 | 流水 >20 条，点击第 2 页 | 表格刷新显示第 21~40 条 |
| TC-FE-21 | 加载状态 | 切换页面时 | 先显示旋转动画，数据返回后替换为表格 |
| TC-FE-22 | 空数据状态 | 商品列表为空 | 显示暂无数据图标和文字 |
| TC-FE-23 | 网络断开 | Mock API 返回超时 | Toast：无法连接到服务器 |
| TC-FE-24 | 多浏览器兼容 | Chrome / Edge 分别打开 | 布局正常，所有功能一致 |

> 前端用例共 24 个，覆盖路由、认证、表单交互、弹窗、列表展示、状态处理和兼容性。

## 6. 测试流程

### 6.1 测试阶段

1. **单元测试**（开发自测）

- 开发人员编写PyTest用例，测试库存变更函数、辅助函数。

- 每次提交前本地运行，保证基础逻辑正确。

2. **集成测试**（API测试）

- 使用Postman脚本，按顺序调用API完成一个完整业务流程（商品→入库→出库→查库存→流水）。

- 检查数据库状态是否符合预期。

3. **功能测试**（手工或半自动化）

- 按照上述测试用例，在前端界面逐项操作。

- 记录通过/失败状态。

4. **异常与边界测试**

- 重点验证出库超卖、重复提交、字段校验等。

5. **回归测试**

- 修复缺陷后，重新执行相关模块的测试用例。

### 6.2 缺陷管理

- **缺陷记录格式**（Excel表格）：

| 缺陷ID | 模块 | 严重等级 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 解决人 |

|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|--------|

| BUG-001 | 出库 | 高 | 库存5，出库6 | 提示库存不足 | 出库成功，库存变-1 | 已修复 | 张三 |

- **严重等级**：

- 致命（系统崩溃、数据错误）

- 高（核心功能不可用）

- 中（非核心功能异常，但有变通方案）

- 低（界面错别字、样式偏移）

- **缺陷状态**：新建 → 已确认 → 修复中 → 已修复 → 已关闭/回归通过。

---

## 7. 测试周期与资源

| 阶段 | 时间 | 参与人 | 输出 |

|------|------|--------|------|

| 单元测试 | 开发过程中持续 | 后端开发 | 单元测试报告 |

| 集成测试 | 后端API完成后（1天） | 后端+测试 | Postman测试集合、API测试报告 |

| 功能测试 | 前端联调完成后（2天） | 测试+前后端 | 功能测试用例执行记录、缺陷清单 |

| 回归测试 | 缺陷修复后（1天） | 测试 | 回归测试报告 |

| 验收测试 | 交付前（0.5天） | 产品/导师 | 验收确认书 |

> **总测试工时预估**：约20-30小时（单人）。

---

## 8. 验收标准

- 所有核心功能（商品管理、入库、出库、库存查询、流水、报表）均能正常工作。

- 无“致命”和“高”等级未修复缺陷。

- 出库操作不会导致库存为负数（并发场景下通过测试TC-O-04）。

- 所有API响应时间在2秒内。

- 提供完整的测试报告（含用例执行情况和缺陷统计）。

---

## 9. 附录

### 9.1 测试数据准备

- 初始化至少10种商品，库存值多样化（包含零库存、低库存）。

- 预置近7天不同日期的流水记录，用于测试报表。

- 测试用户：admin / staff。

### 9.2 自动化推荐（可选）

- 使用 **PyTest + requests** 编写API自动化测试脚本，覆盖主要CRUD和库存变更。

- 前端可使用 **Cypress** 或 **Playwright** 做E2E测试（如时间允许）。

### 9.3 风险提示

- 手工测试时注意避免脏数据干扰，建议每次完整测试前重置数据库（执行 `init_data.sql`）。

- 并发测试可在本地使用 `ab`（Apache Bench）或 `jmeter` 模拟多线程请求。

---

**批准人**：项目经理

**日期**：2026年6月