以下是去掉“开发计划与里程碑”后的项目计划书。

---

# 项目计划书

## 简易仓库管理系统（Small Warehouse Management System）

---

## 一、项目背景

许多小型超市、社区便利店、微型仓库在日常管理中仍依赖**手工记账**或**Excel表格**记录商品的入库、出库和库存信息。这种方式存在以下痛点：

- **效率低**：每次盘点或查询都需要翻找纸质记录或打开多张表格，耗时费力。

- **易出错**：人工抄写或录入容易产生数量、规格错误，导致账实不符。

- **难追溯**：出入库历史难以快速检索，出现问题无法定位责任环节。

- **无预警**：不能及时提醒库存不足或临期商品，影响正常销售。

与此同时，市面上的专业仓库管理系统（WMS）功能庞大、配置复杂、价格昂贵，对于只有几十到几百种商品的小型超市而言，学习成本高、维护负担重，往往“杀鸡用牛刀”。

因此，我们计划开发一套**轻量级、易使用、低成本**的仓库管理系统，专门面向小型超市和微型仓库。系统采用浏览器/服务器架构，用户只需打开网页即可完成日常出入库、库存查询和流水追溯，无需安装任何客户端软件。

---

## 二、项目目标

### 2.1 主要目标

1. 替代手工记账和Excel表格，实现商品信息、入库单、出库单的数字化管理。

2. 提供实时库存查询和库存变更流水记录，确保账实一致。

3. 支持简单的库存预警（低于安全库存自动提醒）。

4. 提供月度出入库统计图表，辅助经营决策。

### 2.2 成功标准

- 完成至少50种商品的日常入库、出库操作，准确记录库存变化。

- 入库、出库操作响应时间小于2秒。

- 用户（超市管理员）经过简单培训（＜15分钟）即可独立使用全部核心功能。

- 系统可连续稳定运行30天无严重故障。

---

## 三、项目范围

### 3.1 包含功能（In Scope）

| 模块 | 具体功能 |

|------|----------|

| 用户登录 | 简单用户名/密码登录（演示用，可扩展权限角色） |

| 商品管理 | 商品增删改查，字段：编码、名称、类别、单位、安全库存阈值 |

| 入库管理 | 创建入库单（选择商品、数量）、确认入库后自动增加库存并写入流水 |

| 出库管理 | 创建出库单（选择商品、数量）、确认出库后自动减少库存并写入流水 |

| 库存查询 | 实时查看各商品库存数量；按商品名称/编码模糊搜索；低库存预警高亮 |

| 库存流水 | 展示所有库存变更记录（时间、商品、数量、操作类型、单据号） |

| 简单报表 | 近7天出入库数量趋势图（前端ECharts展示） |

### 3.2 不包含功能（Out of Scope）

- 多仓库管理、库位管理

- 条码/二维码扫描自动识别（可留作未来扩展）

- 批次、保质期管理

- 采购订单、销售订单管理

- 财务核算、成本计算

- 移动端APP（但浏览器适配移动端界面）

---

## 四、技术选型

| 层次 | 技术 | 理由 |

|------|------|------|

| 前端 | HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6) | 轻量，无需构建工具；可直接嵌入后端模板；满足表格、表单、图表等需求 |

| CSS框架 | Tailwind CSS（可选） | 快速布局，保证界面美观（也可纯手写） |

| 图表库 | ECharts | 免费、功能强，展示出入库趋势图 |

| 后端 | Python + Flask | 轻量级Web框架，简单易学，适合毕设；内置开发服务器，方便演示 |

| 数据库 | MySQL 8.0 | 开源、稳定，支持事务，保证库存变更的原子性 |

| 数据库驱动 | PyMySQL | 纯Python实现，无需额外编译，与Flask集成方便 |

| 通讯协议 | HTTP + JSON | 前后端分离风格（后端提供REST API，前端通过Fetch调用）或后端渲染模板混合模式 |

> **说明**：为简化部署和避免跨域问题，最终采用 **Flask 统一提供静态页面和API** 的模式（页面放在 `templates/`，静态资源放在 `static/`）。

---

## 五、功能模块详细设计

### 5.1 数据库设计（核心表）

| 表名 | 主要字段 |

|------|----------|

| `user` | id, username, password, role |

| `product` | id, code, name, category, unit, warn_stock |

| `inbound_order` | id, order_no, operator, create_time, status |

| `inbound_detail` | id, order_id, product_id, quantity |

| `outbound_order` | id, order_no, operator, create_time, status |

| `outbound_detail` | id, order_id, product_id, quantity |

| `stock` | id, product_id, quantity |

| `stock_record` | id, product_id, change_type, change_qty, before_qty, after_qty, biz_no, create_time |

> 其中 `stock_record` 为不可变流水表，每次入库/出库都插入一条记录，用于追溯。

### 5.2 API设计（部分示例）

| 端点 | 方法 | 说明 |

|------|------|------|

| `/api/login` | POST | 用户登录，返回session或token |

| `/api/products` | GET | 获取商品列表 |

| `/api/products` | POST | 新增商品 |

| `/api/products/<id>` | PUT/DELETE | 修改/删除商品 |

| `/api/inbound` | POST | 创建入库单（含明细），并自动更新库存和流水 |

| `/api/outbound` | POST | 创建出库单，自动更新库存和流水（校验库存是否充足） |

| `/api/stock` | GET | 查询所有商品当前库存 |

| `/api/stock/records` | GET | 查询库存流水（可带时间/商品筛选） |

| `/api/report/daily` | GET | 返回近7天出入库总量数据，供图表使用 |

### 5.3 前端页面

| 页面 | 主要功能 |

|------|----------|

| 登录页 | 输入用户名/密码 |

| 首页/仪表板 | 显示低库存商品列表、出入库快捷入口、近7天趋势图 |

| 商品管理 | 商品列表表格（增删改查） |

| 入库单 | 创建入库单（动态添加商品行），提交后弹出成功提示并刷新库存 |

| 出库单 | 类似入库，但扣减库存前检查数量是否足够 |

| 库存查询 | 展示当前库存表，支持搜索和低库存高亮 |

| 流水记录 | 分页展示库存变更历史 |

---

## 六、资源与团队

- **开发人员**：1人（学生个人）

- **开发环境**：

- 操作系统：Windows 10/11 或 macOS

- IDE：VS Code 或 PyCharm

- 数据库：MySQL Workbench / Navicat

- 版本控制：Git（本地，可不上传公仓）

- **硬件**：普通PC（8GB+内存），具备网络连接（本地演示）

---

## 七、风险管理

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |

|------|--------|------|----------|

| 库存并发扣减出错（超卖） | 中 | 高 | 在出库API中使用数据库事务 + `SELECT ... FOR UPDATE` 锁住库存行；由于演示环境单人操作，实际风险较低 |

| 数据库连接不稳定 | 低 | 中 | 使用连接池（Flask中每次请求创建新连接，用完关闭） |

| 前端代码冗长难维护 | 中 | 中 | 将前端JS按页面拆分模块，使用 `fetch` 封装统一API调用 |

| 时间不足无法完成报表 | 低 | 中 | 优先保证核心出入库和库存功能，报表为加分项，可用简单表格替代图表 |

| 浏览器兼容性问题 | 低 | 低 | 使用现代浏览器（Chrome/Edge），不兼容IE |

---

## 八、预期成果

1. **可运行的Web系统**：一套部署在本地或云服务器的仓库管理系统，可通过浏览器访问。

2. **源代码**：结构清晰、注释充分的代码包。

3. **数据库脚本**：建表语句和初始测试数据。

4. **项目文档**：包括需求分析、概要设计、详细设计、用户手册。

5. **答辩PPT**：总结项目背景、技术栈、核心功能、演示截图、创新点与不足。

---

**编制人**：项目组

**日期**：2026年6月