# 测试总结报告

项目名称：简易仓库管理系统（WMS v1.0）

报告日期：2026-06-16

测试轮次：功能验收测试

## 一、测试概要

| 测试项 | 详情 |
| --- | --- |
| 测试环境 | Windows 10/11, Python 3.10/3.13, MySQL 8.0 |
| 测试工具 | 浏览器 + Flask Dev Server + Postman |
| 测试范围 | 后端 API + 前端 UI, 共 7 个模块 |
| 测试用例总数 | 约 70 个（后端 46 + 前端 24） |
| 执行用例数 | 64 个 |
| 通过 | 60 个 |
| 失败 | 4 个（均为 Bug 重复，已修复） |
| 阻塞 | 0 个 |
| 缺陷总数 | 14 个（全部已修复） |
| 测试周期 | 2026-06-09 ~ 2026-06-16（约 3 个工作日） |

## 二、各模块测试结果

| 模块 | 测试项数 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户认证 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 商品管理 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 入库模块 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 出库模块 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 库存查询 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 库存流水 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 报表模块 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 前端 UI | 24 | 20 | 4 | 0 | 83% |
| 全流程验收 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |

## 三、Bug 修复情况

| 严重等级 | 数量 | 已修复 | 未处理 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致命 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 中 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 低 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 100% |

## 四、验收标准对照

| 验收标准 | 是否达成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能均能正常工作 | 是 | 7 个模块全部通过 |
| 无致命/高危未修复缺陷 | 是 | 全部 14 个 Bug 已修复 |
| 出库操作不会导致负数库存 | 是 | FOR UPDATE + 事务回滚保障 |
| API 响应 < 2s | 是 | 均 < 500ms |
| 浏览器兼容 | 是 | Chrome / Edge 均正常 |

## 五、测试结论

本次测试覆盖了用户认证、商品管理、入库、出库、库存查询、流水、报表共 7 个业务模块，以及前端路由、UI 交互、状态展示共 24 个前端场景。

全流程核心功能测试通过率 100%，前端 UI 交互测试通过率 83%。发现并修复的 14 个 Bug 中 7 个为高严重等级（主要涉及密码初始化、商品删除、入库 500、出库库存等核心链路），全部已修复并完成验证。

系统达到验收标准，可交付使用。

测试人：系统测试组

日期：2026-06-16